АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО 1-ГО СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2020                  с. Петропавловка 1-я                        № 13

Об утверждении комплексного плана организационно-технических

и профилактических мероприятий по защите населения и территории Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района в период прохождения весеннего паводка в 2020 году

В целях подготовки и проведения противопаводковых мероприятий в Венгеровском районе в 2019 году, администрация Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по защите населения и территории Петропавловского 1-го  сельсовета в период прохождения весеннего паводка в 2020 году, организовать контроль за их исполнением.

2. Рекомендовать директору МКОУ 1 Петропавловской СОШ Тумашевской Л.В. определить и подготовить пункты размещения отселяемого населения.

3. Рекомендовать директору МКУ « 1-Петропавловский центр культуры» Федоровой М.Н. подготовить места для складирования материальных ценностей с затопленных территорий .

4. Владельцам жилых домов принять меры очистки водопроводных труб и отводу паводковых вод от своей усадьбы.

5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Петропавловского 1-го сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области                                                                    Р.В.Михайлов

|  | Утверждён постановлением администрации Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области от 18.03.2020 № 13 |
| --- | --- |

Комплексный план

организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области в период прохождения весеннего паводка в 2020 году

| № п/п | Выполняемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Основные организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседания КЧС Петропавловского 1-го сельсовета по подготовке и проведению противопаводковых мероприятий в 2020 году | до 01.04.2020 | Администрация Петропавловского 1-го сельсовета |  |
| 1.2. | Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего паводка в 2020 году | до 30.03.2020 | Администрация Петропавловского 1-го сельсовета |  |
| 1.3. | Проведение информационной работы с населением, проживающим в зоне, подверженной воздействию паводковых вод (страхование имущества, поведение в зонах затопления и т.д.) | постоянно | Администрация Петропавловского 1-го сельсовета Население МО |  |
| 2.Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного стока поверхностных вод, особенно на участках с высоким залеганием грунтовых вод и перегороженных искусственными сооружениями (дорогами, дамбами), уборка и вывоз снега с территорий муниципальных образований | постоянно, до окончания схода снежного покрова | Администрация Петропавловского 1-го сельсовета Население МО |  |
| 2.2. | Очистка от снега и льда крыш зданий жилого фонда, социального и производственного назначения, особенно большепролетных, на территории муниципального образования | постоянно, до окончания схода снежного покрова | Администрация Петропавловского 1-го сельсовета Население МО, организации и предприятия |  |
| 2.3. | Создание запасов ГСМ для привлечения сил и средств по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка; создание запасов продовольствия, медикаментов, топлива, кормов для сельскохозяйственных животных и других средств | до 06.04.2020 | Администрация Петропавловского 1-го сельсовета, ЗАО « Рямовское», ФАП с. Петропавловка 1-я |  |
| 2.4. | Обследование дорог, мостов и водопропускных труб; очистка от снега и льда проезжих частей и обочин автомобильных дорог | постоянно, до окончания схода снежного покрова | Администрация Петропавловского 1-го сельсовета |  |
| 2.5. | Создание запасов ремонтно-восстановительных материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ на период паводка и определение мест их складирования | до 01.04.2020 | Администрация Петропавловского 1-го сельсовета ЗАО « Рямовское» |  |
| 2.6. | Подготовка пунктов временного размещения населения, материальных ценностей из зон возможных затоплений; определение порядка медицинского обслуживания, обеспечения питьевой водой, питанием, тёплой одеждой и другими предметами первой необходимости | до 06.04.2020 | Администрация Петропавловского 1-го сельсовета, МКОУ 1-Петропавловская СОШ. МКУ « 1-Петропавловский центр культуры». ФАП с. Петропавловка 1-я |  |
| 3.Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС |  |  |  |  |
| 3.1. | Определение и подготовка сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации | до 06.04.2020 | Администрация Петропавловского 1-го сельсовета |  |