АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО 1-ГО СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 18.10.2022 г с. Петропавловка 1-я № 78**

**«**Об утверждении муниципальной Программы

комплексного развития систем транспортной

инфраструктуры на территории Петропавловского 1-го

сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2022-2026 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, администрация Петропавловского 1-го сельсовета:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2022-2026 годы.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете « Вестник Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области».

Глава Петропавловского 1-го сельсовета Р.В.Михайлов

Утверждена

Постановлением администрации

Петропавловского 1-го сельсовета

№ 78 от 18.10.2022 года

Муниципальная программа

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2022-2026 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории на территории Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2022-2026 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2022-2026 годы»  (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | * Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  - Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   * Генеральный план Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области , * Устав Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | администрация Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Исполнители программы | администрация Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Сроки реализации программы | 2022 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования:  - средства местного бюджета:  2022 г. – 150,0 тыс. руб.  -средства районного бюджета:  2022г.-20,85 тыс. руб.  - средства областного бюджета:  2022г. – 1583,15 тыс. руб.  Средства местного бюджета на 2022-2026 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - ремонт, содержание автомобильных дорог. |

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

* демографическое развитие;
* перспективное строительство;
* состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

1.1. Демографическое развитие сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создано муниципальное образование Петропавловский 1-ый сельсовет. Административным центром Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области является село Петропавловка1-я.

На 1 января 2022 года общая численность поселения составляет 751 человек, из них с. Петропавловка 1-я -505 д. Григорьевка -38, д. Красноярка – 208.

Ежегодное сокращение численности жителей в поселении – на 20-30 человек вызвано естественной и миграционной убылью населения.

с. Петропавловка 1-я - административный центр сельского поселения, центр местной хозяйственной активности. Связь между населенными пунктами внутри поселения и выход за его границы осуществляется автомобильным видом транспорта. По территории поселения проходит автомобильная дорога межмуниципального значения, соединяющая с. Петропавловка 1-я с районным центром с. Венгерово и обеспечивающая выход за пределы района и связь с областным центром и соседними регионами.

с. Петропавловка 1-я расположен в 25 км от районного центра. Населенные пункты, входящие в состав Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области с расстоянием до административного центра д. Красноярка —7 км, д. Григорьевка 12 км. Расстояние до центра муниципального района от д. Красноярка - 18 км, д. Григорьевка — 37 км.

Общая протяженность дорог местного значения –40,2 км.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Численность населения поселения, человек | 847 | 803 | 772 | 751 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы

* модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы

Срок действия программы 2022 – 2026 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы

3.1. Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры .

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
3. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
4. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
5. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, а также внебюджетные источники.
6. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
   1. Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

3.3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется администрацией Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области и Совет депутатов Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области и Совет депутатов Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения

Приложение 1

к Постановлению администрации

Петропавловского 1-го сельсовета

№ 78 от 18.10.2022 года

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2022-2026 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
|  | Освещение автомобильных дорог | 2022-2026 г. | 100 000 | администрация Петропавловского 1-го сельсовета |
|  | Ремонт дороги по улицы Советская Венгеровского района Новосибирской области | 2022-2026 г. | 13929920 | администрация Петропавловского 1-го сельсовета |
|  | Ремонт дороги по ул. Центральной, ул. Советской и подъезду к ул. Советской в с. Петропавловка 1-я Венгеровского района Новосибирской области | 2022-2026 г. | 24098560 | администрация Петропавловского 1-го сельсовета |
|  | Содержание дорог местного значения в границах Петропавловского 1-го сельсовета (обустройство пешеходных переходов) с. Петропавловка 1-я, ул. Юбилейная 200 м. | 2022 г. | 877001 | администрация Петропавловского 1-го сельсовета |
|  | Содержание дорог местного значения в границах Петропавловского 1-го сельсовета (обустройство пешеходных переходов) д. Красноярка, ул. Набережная 200 м. | 2022 г. | 877001 | администрация Петропавловского 1-го сельсовета |
|  | Содержание дорог местного значения в границах Петропавловского 1-го сельсовета (обустройство пешеходных переходов) с. Петропавловка 1-я, ул. Комсомольская, 2000м. | 2022-2026 г. | 6600000 | администрация Петропавловского 1-го сельсовета |
|  | Содержание дорог местного значения в границах Петропавловского 1-го сельсовета (обустройство пешеходных переходов) с. Петропавловка 1-я, ул. Центральная, 3000м. | 2022-2026 г. | 9900000 | администрация Петропавловского 1-го сельсовета |
|  | Содержание дорог местного значения в границах Петропавловского 1-го сельсовета (обустройство пешеходных переходов) с. Петропавловка 1-я, ул. Юбилейная, 1200м. | 2022-2026 г. | 3960000 | администрация Петропавловского 1-го сельсовета |
|  | Содержание дорог местного значения в границах Петропавловского 1-го сельсовета (обустройство пешеходных переходов) д. Красноярка, ул. Набережная, 2300м. | 2022-2026 г. | 7590000 | администрация Петропавловского 1-го сельсовета |